뽐뿌 (ppomppu.co.kr)

프론트엔드 개선 과제 보고서

분석일: 2026년 4월 9일

# 1. 분석 개요

뽐뿌 웹사이트(ppomppu.co.kr)의 프론트엔드 구조를 분석한 결과, 레거시 코드 구조와 현대 웹 표준 미적용 문제가 확인되었습니다. 문자 인코딩이 EUC-KR로 되어 있고, jQuery 1.11.2 버전을 사용 중이며, 시맨틱 HTML 태그 사용이 극히 부족하고, 웹 접근성(a11y) 및 성능 최적화에서 상당한 개선이 필요합니다.

## 현황 요약

| 항목 | 현황 | 평가 |
| --- | --- | --- |
| 문자 인코딩 | EUC-KR | 개선 필요 |
| jQuery 버전 | 1.11.2 (2014년) | 개선 필요 |
| 시맨틱 HTML | <main>, <article>, <footer> 미사용 | 개선 필요 |
| 웹 접근성 | alt 누락 17/29개 이미지 | 개선 필요 |
| 이미지 최적화 | WebP 미사용 / Lazy Load 없음 | 개선 필요 |
| CSS 레이아웃 | Flexbox 최소 / Grid 미사용 | 개선 필요 |
| 렌더 차단 스크립트 | 외부 25개 스크립트 중 다수 | 개선 필요 |
| OG 태그 | 적용됨 | 양호 |
| HTTPS | 적용됨 (HTTP/2) | 양호 |

# 2. 상세 개선 과제

## 2.1 레거시 코드 및 기술 부채

### EUC-KR 인코딩 → UTF-8 전환

현황: 현재 문자 인코딩이 EUC-KR로 설정되어 있어 다국어 지원이 제한되고, 이모지 등 특수문자 깨짐 위험이 있습니다. UTF-8은 현대 웹 표준으로, 검색엔진 최적화(SEO)와 국제화에도 필수적입니다.

모든 HTML, CSS, JS 파일을 UTF-8로 변환

DB 칼럼 인코딩 및 서버 설정 변경 필요

영향도: 높음 / 작업량: 대규모 (백엔드 연동 필요)

### jQuery 1.11.2 버전 업그레이드

현황: 2014년 버전의 jQuery를 사용 중입니다. 보안 취약점이 존재하며, 최신 브라우저 API와의 호환성 문제가 발생할 수 있습니다.

jQuery 3.7+ 또는 Vanilla JS로 단계적 마이그레이션 권장

XSS 등 보안 취약점 해소 필요

장기적으로 React/Vue 등 현대 프레임워크 도입 검토

### 레거시 HTML 태그 제거

현황: <font> 태그 26개, 인라인 스타일 117개가 검출되었습니다. 이들은 HTML5 표준에서 폐기된 요소로, 유지보수성과 일관성을 저해합니다.

<font> 태그 → CSS 클래스로 대체

인라인 스타일을 외부 CSS 파일로 분리

## 2.2 시맨틱 HTML 및 구조 개선

현황: <header> 1개, <nav> 1개, <aside> 1개만 존재하며, <main>, <article>, <footer> 등 핵심 시맨틱 태그가 전혀 사용되지 않습니다. 이는 SEO와 접근성 모두에 부정적 영향을 미칩니다.

메인 콘텐츠 영역을 <main>으로 감싸기

각 게시글/뉴스 블록을 <article>로 마크업

사이드바 광고/링크 영역을 <aside>로 명확히 구분

하단 정보를 <footer>로 구조화

## 2.3 웹 접근성(Accessibility) 개선

현황: 전체 29개 이미지 중 17개(59%)에 alt 속성이 누락되어 있습니다. ARIA 역할(role), aria-label 등 접근성 속성이 거의 없으며, 12px 미만의 작은 텍스트가 다수 발견되었습니다.

모든 이미지에 의미 있는 alt 텍스트 추가

키보드 네비게이션 지원 강화 (tabindex, focus 스타일)

ARIA 랜드마크 및 role 속성 적용 (네비게이션, 검색, 메인 콘텐츠 등)

최소 폰트 크기 14px 이상으로 조정

색상 대비비 WCAG 2.1 AA 기준 충족 확인

## 2.4 성능 최적화

### 이미지 최적화

현황: 모든 이미지가 PNG/GIF/JPG 포맷이며, WebP/AVIF 차세대 포맷이 전혀 사용되지 않습니다. Lazy Loading이 적용된 이미지도 0개입니다.

WebP 포맷 도입으로 이미지 용량 30~50% 절감 가능

loading="lazy" 속성으로 스크롤 시점에 이미지 로드

아이콘/소형 이미지 CSS Sprite 또는 SVG 전환 검토

### 스크립트 및 리소스 최적화

현황: 총 36개 스크립트(외부 25개) 중 다수가 async/defer 없이 렌더를 차단하고 있습니다. preconnect, prefetch, preload 힌트가 전혀 없습니다.

비핵심 스크립트에 async/defer 속성 추가

CSS/JS 파일 번들링 및 미니파이 적용

주요 CDN 도메인에 <link rel="preconnect"> 추가

Service Worker 도입으로 오프라인 캐싱 및 반복 방문 성능 향상

## 2.5 CSS 및 레이아웃 현대화

현황: Flexbox 사용이 극히 제한적이며, CSS Grid는 전혀 사용되지 않습니다. 미디어 쿼리가 거의 없어 모바일 반응형 지원이 미흡합니다.

CSS Grid/Flexbox 기반 레이아웃 재구성

모바일 퍼스트 반응형 디자인 적용 (브레이크포인트: 768px, 1024px, 1280px)

CSS Custom Properties(변수) 도입으로 테마 일관성 확보

다크모드 지원 (prefers-color-scheme) 검토

# 3. 우선순위 및 로드맵

아래 표는 각 개선 과제의 우선순위, 예상 난이도, 기대 효과를 정리한 것입니다.

| # | 과제 | 우선순위 | 난이도 | 효과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 이미지 alt 속성 추가 | 상 | 낮음 | 높음 | 즉시 적용 가능, SEO/접근성 동시 개선 |
| 2 | 스크립트 async/defer 적용 | 상 | 낮음 | 높음 | 초기 렌더링 속도 즉시 개선 |
| 3 | 이미지 Lazy Loading 적용 | 상 | 낮음 | 높음 | loading="lazy" 속성만 추가 |
| 4 | WebP 이미지 포맷 도입 | 상 | 중간 | 높음 | <picture> + fallback 패턴 |
| 5 | <font> 태그 제거 / CSS 전환 | 상 | 중간 | 중간 | 코드 품질 및 유지보수성 향상 |
| 6 | 시맨틱 HTML 구조 적용 | 중 | 중간 | 중간 | SEO 및 스크린 리더 호환성 |
| 7 | preconnect/preload 힌트 추가 | 중 | 낮음 | 중간 | CDN 리소스 로딩 시간 단축 |
| 8 | ARIA 역할/레이블 적용 | 중 | 중간 | 중간 | 웹 접근성 법규 대응 |
| 9 | jQuery 업그레이드 / Vanilla JS | 중 | 높음 | 높음 | 보안 + 성능 동시 개선, 단계적 |
| 10 | CSS Grid/Flexbox 레이아웃 | 중 | 높음 | 높음 | 모바일 반응형 기반 마련 |
| 11 | EUC-KR → UTF-8 전환 | 하 | 높음 | 높음 | DB/서버 연동, 장기 프로젝트 |
| 12 | Service Worker 도입 | 하 | 중간 | 중간 | PWA 기반 오프라인 캐싱 |

# 4. 기대 효과

페이지 로드 속도 20~40% 개선: 이미지 최적화, 스크립트 비동기 로딩, 리소스 힌트 적용으로 체감 성능 향상

검색엔진 순위 상승: 시맨틱 HTML, 접근성 개선, Core Web Vitals 향상으로 Google 랭킹 개선

유지보수 비용 절감: 레거시 코드 제거 및 CSS 모듈화로 개발 생산성 향상

장애인 사용자 접근성 보장: 웹 접근성 법규 대응 및 사용자 기반 확대

보안 강화: jQuery 업그레이드로 XSS 등 알려진 취약점 해소

- 본 보고서 끝 -